**Nyheder 1. 19-08-2019.**

1. **De enkelte havers klargøring:**

 Entreprenør sagde at det var ok, at de implicerede have-lejere med hæk, bare skal skære hækken ned til jorden og herefter ville Harms grave rødderne op.

1. **Hvis folk ikke har markeret med pinde:**

 Der mangler stadig af blive afhentet markeringspinde. Hvis bestyrelsen skal arrangere adgangen, så bliver prisen 3000 kr, som opkræves over huslejen.

1. **Hvad er den planlagte rækkefølge vej for vej:**

 Gravearbejdet starter i krydset Blomstervej/Valmuevej. Herefter op ad Blomstervej - Violvej - Belisvej.

 Tilbage ad Blomstervej – Tulipanvej – Rosevej.

 Forventet færdig i Øst ultimo november d.å., afhængigt af vejret.

 Pumpestation etableres ved parkeringspladsen Valmuevej. I forbindelse med pumpestationen, mister vi en parkeringsplads.

 Pumpestationerne vil være plan med jorden, med sten, så der kan gro/slås græs henover.

 I Vest anlægges pumpestationen for enden af fælleshuset, så der ryger også et par parkerings pladser.

1. **Færdiggørelse og aflevering samlet:**

 Færdiggørelse og aflevering skal foregå samlet (Øst/Vest).

 Det gamle vandsystem, vil virke indtil afleveringen. Eller efter nærmere aftale.

1. **Vandmålerbrønde.**

 Det bliver Kamstrup vandmålere, der bliver sat op i brøndene. Der vil blive opsat antenne på kontoret, så bestyrelsen kan fjernaflæse vandmålerne. Ligeledes vil der være mulighed for alarm ved uregelmæssigt vandforbrug.

1. **Lukning for vandet i gammel streng hvornår:**

 Vandet bliver lukket i Øst d. 29/09-2019, og i Vest ultimo november 2019. I forbindelse gravearbejdet igangsættes.

1. **Jord:**

Der vil blive opbygget jorddepoter på vores arealer langs Viberupstræde, og langs hæk parkering i Vest.

Er der nogen spørgsmål til overstående, så send venligst e-mail til bestyrelsen bestyrelsen@hfsommervirke.dk. Vi vil så samle spørgsmål sammen og svare.